**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  อนุมัติ | งบประมาณ  เบิกจ่าย | งบประมาณ  คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ |
| ไม่ได้  ดำเนินงาน | **อ**ยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.1  จากบ้านนายอุดร พันธุลาวัลย์ ถึงบ้านนายสี สีเสมอ | 35,000 | 35,000 |  |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 2 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.1  จากบริเวณบ้านนายอุเทน ด้วยชัยภูมิ ถึง ถนนกระนวน-เชียงยืน | 389,000 | 388,800 | 200 |  |  | ✓ | ได้รางระบายน้ำ |
| 3 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.2  จากนานางทองสุข ผางเสน ถึงนานางบัวทอง จงกลณี | 495,000 | 494,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.2  จากบ้านนายไพบูลย์ มุงคุณคำชาว ถึง หนองกุงน้อย | 500,000 | 499,700 | 300 |  |  | ✓ | ได้รางระบายน้ำ |
| 5 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.3  จากนานายเนตร นาคะ ถึงนานางสั้น ลุนสา | 500,000 | 499,000 | 1,000 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 6 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.4  จากบ้านนายประจวบ แสนโคก ถึง บ้านนางสันลิดา แสนบุตร | 429,000 | 428,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้รางระบายน้ำ |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.4  จากนานายบุญมี แก่นโพธิ์ ถึงนานายบัวพันธ์ อุ้ยเลิศ | 500,000 | 499,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.5  จากนานายสมเกียรติ แก้วใส ถึง สวนนายบุญมี ศรีเวียงโข | 500,000 | 499,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 9 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.6  จากบ้านนายสายทอง ทิพฤาตรี ถึง บ้านนางเสวียน แก้วใส | 399,000 | 398,000 | 1,000 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |

-2-

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  อนุมัติ | งบประมาณ  เบิกจ่าย | งบประมาณ  คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ |
| ไม่ได้  ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง  ดำเนินงาน | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ |
| 10 | ขยายผิวจราจร คสล. ม.6  จากบ้านนางเสวียน แก้วใส ถึง บ้านนายอ้วน สุเพ็งคำ | 82,000 | 82,000 | - |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 11 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.7  จากบ้านนางจารุณี อุดยานะ ถึง บ้านนางบานชื่น ลาจ้อย | 500,000 | 499,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 12 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.7  จากบ้านนายบุญตา สาระรัตน์ ถึง บ้านนางวันที ใจธรรม | 266,000 |  |  |  | ✓ |  |  |
| 13 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.8  จากบ้านนายนพนนท์ แสนโคก ถึง บ้านนายใบ สุดดี | 500,000 | 499,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 14 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.8  จากนานายพวง ศรีธารัตน์ ถึง นานายสุวรรณ แก้วเบ้า | 320,000 | 319,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 15 | วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.8  บริเวณบ้านนายบุญเพ็ง น้อยสุข | 101,000 | 100,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้รางระบายน้ำ |
| 16 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.9  จากบ้านนางดรุณี อาจเจริญ ถึง บ้านนายดวงจันทร์  สะตะ | 415,000 | 414,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 17 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.9  จากบ้านนางบัวพันธ์ แสนโคก ถึง หนองคำเจริญ | 219,000 | 218,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้รางระบายน้ำ |
| 18 | วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.10  จาก บ้านนายบุญทัน ทองนพคุณ ถึง บ้านนายสุพจน์ คำบ่อ | 422,000 | 421,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้รางระบายน้ำ |
| 19 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.10  จากบ้านนายเหมิก คำแพง ถึง บ้านนางสงกรานต์ นาท่อนจันทร์ | 447,000 | 447,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้รางระบายน้ำ |
| 20 | ปรับปรุงถนน คสล. สายวังโพน – หนองโอง | 500,000 |  |  |  | ✓ |  |  |

-3-

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  อนุมัติ | งบประมาณ  เบิกจ่าย | งบประมาณ  คงเหลือ | สถานะดำเนินการ | | | ผลสัมฤทธิ์ |
| ไม่ได้  ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ |
| 21 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.11  จากบ้านนายบัวภา พิมจำปา ถึง บ้านนางปั่น เดิ่นหลักคำ | 238,000 | 211,000 | 27,000 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 22 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.11  จากฉางข้าว ม.11 ถึง บ้านนางเคนน้อย สีหาราช | 500,000 | 499,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 23 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.12  จากนานายยศ ฝ่ายเพชร ถึง บ้านนานายประสิทธิ์ น้อยสุข | 500,000 | 499,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 24 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.12  จากบ้านนางอุ่น ชุมพล ถึง นานายบุญมี แก่นโพธิ์ | 208,000 | 207,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้รางระบายน้ำ |
| 25 | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและร่องรางวีม.13  จากบ้านนางน้อย โพธิ์ศรี ถึง นานางบัวล้วน แก้วใส | 371,000 | 370,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้รางระบายน้ำ |
| 26 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.13  จากนานายนรินทร์ แก้วใส ถึง นานายไชยยงค์ สีเสมอ | 500,000 | 499,500 | 500 |  |  | ✓ | ได้ถนน คสล. |
| 27 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต. | 600,000 | 817,500 | 219,500 |  |  | ✓ | ถนนมีสภาพดี การเดินทางสะดวก |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-4-

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  อนุมัติ | งบประมาณ  เบิกจ่าย | งบประมาณ  คงเหลือ | สถานะดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ |
| ไม่ได้  ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง  ดำเนินงาน | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ |
| 28 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ อบต.หนองกุงใหญ่ | 290,000 | 163,500 | 26,500 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 29 | โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 50,000 | 3,775 | 46,225 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 30 | โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 50,000 | 3,970 | 46,030 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 31 | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ | 100,000 | - | 100,000 | ✓ |  |  | - |
| 32 | ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 120,000 | 92,400 | 27,600 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 33 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50,000 | - | 50,000 | ✓ |  |  | - |

-5-

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  อนุมัติ | งบประมาณ  เบิกจ่าย | งบประมาณ  คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ |
| ไม่ได้  ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง  ดำเนินงาน | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 15,220,800 | 14,131,700 | 689,100 |  |  | ✓ | ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 5,020,800 | 4,518,200 | 502,600 |  |  | ✓ | ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์ |
| 3 | เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV. | 60,000 | 54,000 | 6,000 |  |  | ✓ | ผู้ติดเชื้อได้รับการสงเคราะห์ |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส | 56,385 | - | 56,385 | ✓ |  |  | ผลการดำเนินงานโครงการ |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่ | 160,000 | 160,000 | - |  |  | ✓ | ประชาชนได้ร่วมเล่นกีฬาสานความสัมพันธ์ |
| 6 | ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา | 50,000 | 49,780 | 220 |  |  | ✓ | ได้อุปกรณ์กีฬา |
| 7 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 260,000 | 260,000 | - |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงานโครงการ |
| 8 | อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอกระนวน | 50,000 | 50,00 | - |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงานโครงการ |
| 9 | อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | - |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงานโครงการ |
| 10 | อุดหนุนโครงการ To Be Number One | 35,000 | 35,000 | - |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงานโครงการ |
| 11 | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน | 15,000 | 15,000 | - |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงานโครงการ |
| 12 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน | 20,000 | 19,480 | 520 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงานโครงการ |

-6-

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  อนุมัติ | งบประมาณ  เบิกจ่าย | งบประมาณ  คงเหลือ | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ |
| ไม่ได้  ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง  ดำเนินงาน | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 | 49,974 | 26 |  |  | ✓ | พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า |
| 2 | ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 200,000 | 144,990 | 5,010 |  |  | ✓ | พื้นที่ปลอดโรคไข้เลือดออก |
| 3 | โครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือน | 50,000 | 48,600 | 1,400 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินโครงการ |
| 4 | โครงการขับเคลื่อนประชารัฐคัดแยกขยะในครัวเรือน | 5,000 | **5,000** | - |  |  | ✓ | ผลการดำเนินโครงการ |
| 5 | ค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอย | 300,000 | 396,462 | - |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 6 | โครงการคลองสวยน้ำใส | 50,000 | 29,734 | 30,266 |  |  | ✓ | หนองสิมไม่มีผักตบชวาหรือวัชพืชอื่นๆ |
| 7 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | 10,000 | - |  |  | ✓ | พื้นที่ตำบลหนองกุงใหญ่มีต้นไม้เพิ่มขึ้น |
| 8 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 30,000 | - | 30,000 | ✓ |  |  | - |
| 9 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 | - | 30,000 | ✓ |  |  | - |
| 10 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 4,539 | - | 4,539 | ✓ |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  อนุมัติ | งบประมาณ  เบิกจ่าย | งบประมาณ  คงเหลือ | สถานะดำเนินการ | | | ผลสัมฤทธิ์ |
| ไม่ได้  ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง  ดำเนินงาน | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนรถรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หนองกุงใหญ่ | 230,000 | 141,233 | 88,767 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 2 | โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ | 20,000 | - | 20,000 | ✓ |  |  | - |
| 3 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 120,000 | - | 120,000 | ✓ |  |  | - |
| 4 | อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง | 617,400 | 500,373 | 117,027 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 5 | อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. | 2,308,000 | 2,121,020 | 186,980 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 6 | อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง  และโรงเรียน สพฐ. | 1,424,725 | 723,052.04 | 315,333.68 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 7 | อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญเดือนหก | 390,000 | - | 390,000 | ✓ |  |  | - |
| 8 | กิจกรรมการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 223 ปี  เทศกาลงานไหมประเพณีผูกเสี่ยว | 40,990 | 40,990 | - |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  อนุมัติ | งบประมาณ  เบิกจ่าย | งบประมาณ  คงเหลือ | เบิกจ่ายจาก | | | ผลสัมฤทธ์ |
| ไม่ได้  ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง  ดำเนินงาน | ดำเนินงาน  แล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงาน ฯ | 400,000 | 374,579 | 25,421 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 2 | อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีชุมนุมสวนสนาม อปพร. | 10,000 | 10,000 | - |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 3 | อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีให้ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน | 25,000 | 15,280 | 9,720 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 4 | สมทบกองทุนประกันสังคม | 200,000 | 122,974 | 77,026 |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 5 | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 284,536 | 569,124 | - |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 6 | อุดหนุนกองทุน สปสช.อบต.หนองกุงใหญ่ | 233,943 | 233,943 | - |  |  | ✓ | ผลการดำเนินงาน |
| 7 | โครงการประชาคมปรับปรุงทบทวน เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) | 20,000 | - | 20,000 | ✓ |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |