**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ไตรมาสที่ 1-2(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผนปี 2565 | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายจาก | หมายเหตุ |
| งบประมาณตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ 2565 | งบประมาณเบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | เงินรายได้ | เงินสะสม |  |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.3จากนานายเนตร นาคะ ถึงนานางสั้น ลุนสา | 478,800 | 500,000 | 499,000 | ✓ |  |  | ✓ |  | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.4จากนานายบุญมี แก่นโพธิ์ ถึงนานายบัวพันธ์ อุ้ยเลิศ | 680,400 | 500,000 | 499,500 | ✓ |  |  | ✓ |  | กองช่าง |
| 3 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.6จากบ้านนายสายทอง ทิพฤาตรี ถึง บ้านนางเสวียน แก้วใส | 411,075 | 399,000 | 398,000 | ✓ |  |  | ✓ |  | กองช่าง |
| 4 | ขยายผิวจราจร คสล. ม.6จากบ้านนางเสวียน แก้วใส ถึง บ้านนายอ้วน สุเพ็งคำ | 76,545 | 82,000 | 82,000 | ✓ |  |  | ✓ |  | กองช่าง |
| 5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.9จากบ้านนางบัวพันธ์ แสนโคก ถึง หนองคำเจริญ | 502,000 | 219,000 | 218,500 | ✓ |  |  | ✓ |  | กองช่าง |
| 6 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.10จากบ้านนายเหมิก คำแพง ถึง บ้านนางสงกรานต์ นาท่อนจันทร์ | 650,000 | 650,000 | 446,500 | ✓ |  |  | ✓ |  | กองช่าง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-2-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ไตรมาสที่ 1-2(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผนปี 2565 | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายจาก | หมายเหตุ |
| งบประมาณตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ 2565 | งบประมาณเบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | เงินรายได้ | เงินสะสม |  |
| 7 | โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 50,000 | 50,000 | 3,775 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 50,000 | 50,000 | 3,970 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ | 100,000 | 100,000 | - |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50,000 | 50,000 | - |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |

-3-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ไตรมาสที่ 1-2(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผนปี 2565 | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายจาก | หมายเหตุ |
| งบประมาณตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ 2565 | งบประมาณเบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | เงินรายได้ | เงินสะสม |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 14,000,000 | 15,220,800 | 7,006,500 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 4,800,000 | 5,020,800 | 2,260,700 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 3 | เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV. | 60,000 | 60,000 | 25,500 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส | 100,000 | 20,000 | - |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่ | 200,000 | 160,000 | 160,000 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 6 | ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา | 100,000 | 50,000 | 49,780 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 7 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 8 | อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอกระนวน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 9 | อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 10 | อุดหนุนโครงการ To Be Number One | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน | 50,000 | 20,000 | 19,480 |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส | 50,000 | 56,385 | - |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |

-4-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ไตรมาสที่ 1-2(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)**

**3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผนปี 2565 | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายจาก | หมายเหตุ |
| งบประมาณตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ 2565 | งบประมาณเบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | เงินรายได้ | เงินสะสม |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 | 50,000 | 49,974 |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |
| 2 | ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 200,000 | 200,000 | 10,800 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือน | 50,000 | 50,000 | - |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการขับเคลื่อนประชารัฐคัดแยกขยะในครัวเรือน | 5,000 | 5,000 | - |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |
| 5 | ค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอย | 300,000 | 300,000 | 87,571 | ✓ |  |  | ✓ |  | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการคลองสวยน้ำใส | 100,000 | 50,000 | - |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | 10,000 | - |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 50,000 | 50,000 | - |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 | 30,000 | - |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 4,539 | 4,539 | - |  |  | ✓ |  |  | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-5-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ไตรมาสที่ 1-2(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)**

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผนปี 2565 | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายจาก | หมายเหตุ |
| งบประมาณตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ 2565 | งบประมาณเบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | เงินรายได้ | เงินสะสม |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนรถรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ | 260,000 | 230,000 | - |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ | 20,000 | 20,000 | - |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 | 120,000 | - |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 4 | อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง | 800,000 | 617,400 | 500,373 | ✓ |  |  | ✓ |  | กองการศึกษา |
| 5 | อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.  | 2,324,000 | 2,308,000 | 2,121,020 | ✓ |  |  | ✓ |  | กองการศึกษา |
| 6 | อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้งและโรงเรียน สพฐ. | 1,500,000 | 1,424,725 | 723,052 | ✓ |  |  | ✓ |  | กองการศึกษา |
| 7 | อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญเดือนหก | 390,000 | 390,000 | - |  |  | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-6-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ไตรมาสที่ 1-2(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)**

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผนปี 2565 | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายจาก | หมายเหตุ |
| งบประมาณตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ 2565 | งบประมาณเบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | เงินรายได้ | เงินสะสม |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงาน ฯ | 400,000 | 400,000 | - |  |  | ✓ |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีชุมนุมสวนสนาม อปพร. | 10,000 | 10,000 | - |  |  | ✓ |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีให้ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ✓ |  |  | ✓ |  |  |
| 4 | สมทบกองทุนประกันสังคม |  | 200,000 | - |  |  | ✓ |  |  |  |
| 5 | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) |  | 569,124 | - |  |  | ✓ |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนกองทุน สปสช.อบต.หนองกุงใหญ่ | 230,000 | - | - |  |  | ✓ |  |  |  |
| 7 | โครงการประชาคมปรับปรุงทบทวน เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) | 20,000 | 20,000 | - |  |  | ✓ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |